การดำเนินการตามเกณฑ์ SP7 การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

- การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์	เพื่อให้โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

การพิจารณาคัดเลือกโครงการ	- รวบรวมโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ตารางที่ ๑)

- กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ (ตารางที่ ๒)

- การพิจารณาคัดเลือกโครงการ (ตารางที่ ๓)

- ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ (ตารางที่ ๔)

- การระบุความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบโครงการระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ตามกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ (ตารางที่ ๕)

- การประเมินความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จากประเด็นของความรุนแรงของผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง (ตารางที่ ๖,๗)

- กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง (ตารางงที่ ๘)

จัดทำแผนภูมิความเสี่ยงของทุกปัจจัยเสี่ยง (ตารางที่ ๙) เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยง ตั้งแต่ ๑๕ คะแนนขึ้นไป

- กำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยง ๑๕ คะแนนขึ้นไป โดยระบุกิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในแผนฯ (ตารางที่ ๑๐)

- ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง	สื่อสารข้อมูลโครงการที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงานโครงการ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือราชการ เว็บไซต์

- การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง		จังหวัดกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง) และสรุประดับความเสี่ยงคงเหลือในรายงานสรุปผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยง (ตารางที่ ๑๑)

ตารางที่ ๔ สรุปผลโครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ | 1. โครงการเพิ่มผลผลิต (Productivity) |  |  |  |
| 2. พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง | 1. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน |  |  |  |
| 3. พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ | 1. โครงการอนุรักษ์คูคลองฟื้นฟูวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม |  |  |  |
| 4. พัฒนาการบริหารและเสริมสร้างธรรมาภิบาล | 1. งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  |  |  |

Note : ประเด็น ๑ เลือกโครงการเพิ่มผลผลิต  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดี ของสนง.เกษตรจังหวัด

ประเด็น ๒ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เลือกกิจกรรม ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเด็น ๓ โครงการอนุรักษ์คูคลองฟื้นฟูวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ของอำเภอดำเนินสะดวก

ประเด็น ๔ งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ของ สำนักงานจังหวัด

ตารางที่ 5 : การระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ

โครงการ

| กิจกรรม | มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- |
|  | ประสิทธิผล | ประสิทธิภาพ | ตอบสนอง | รับผิดชอบ | โปร่งใส | มีส่วนร่วม | กระจายอำนาจ | นิติธรรม | เสมอภาค | การมุ่งเน้นฉันทามติ |

ตารางที่ 8 : ตารางการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

| ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม | ปัจจัยเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ตารางที่ 6 : หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง ( X )

| ประเด็น/องค์ประกอบที่ใช้พิจารณา | 1 = น้อยมาก | 2 = น้อย | 3 = ปานกลาง | 4 = สูง | 5 = สูงมาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ตารางที่ 7 : หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากความเสี่ยง ( Y )

| ประเด็น/องค์ประกอบที่ใช้พิจารณา | 1 = น้อยมาก | 2 = น้อย | 3 = ปานกลาง | 4 = สูง | 5 = สูงมาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ตารางที่ 9 : การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

| ความรุนแรงของผลกระทบ (X) | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) |

ตารางที่ 10 : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

| ประเด็น ความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | พ.ศ.255๔ | พ.ศ.255๕ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |

ตารางที่ ๑๑ : แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยง

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | โอกาส คงเหลือ | ผลกระทบ คงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หมายเหตุ : รายงาน ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง | ไตรมาส |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ...... : ......................................................................................................................................................................... | □ | รอบ ๖ เดือน |
| โครงการ : .................................................................................................................... | หน่วยงาน : ........................................................................... | □ | รอบ ๙ เดือน |
| วันที่จัดทำรายงาน : ......................................................................................................... | ผู้รายงาน : ............................................................................ | □ | รอบ ๑๒ เดือน |

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาการดำเนินงาน | % ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |